Приложение № 3

Календарный план реализации проекта

1.  Краткое  описание  решения,  разработка  (доработка)  которого осуществляется  в  рамках реализации проекта,  с  перечислением  создаваемой  функциональности: (описание не  более 1 страницы с указанием ключевых частей решения и функций).

Проект представляет собой мобильное приложение для IOS и Android, где люди с ОВЗ получат возможность пользоваться базой знаний, регулярно пополняемой медицинскими и общественными организациями, получать консультацию и обращаться за срочной помощью к специалистам, обучаться на курсах и в кружках, знакомиться и создавать целевые группы по интересам, откликаться на рабочие вакансии компаний партнёров. Людям с ОВЗ станет доступна интерактивная карта со всеми необходимыми им организациями, возможность построения оптимального маршрута с учетом физических ограничений, а так же получение экстренной помощи на местности. Цель проекта - обеспечения беспрепятственного и оперативного доступа людей с ограниченными возможностями к необходимой информации, социальным сервисам, службам, организациям и доступной среде.

- Консультация (база знания + вопросы специалистам+чат-бот)

  - Пенсия

    - Расчет

    - Обращение в ПФР

  - Трудоустройство

    - Биржа с вакансиями

  - Юридическая помощь

    - обращения к организации

  - Льготы и пособия

  - Улучшение жилищных условий

    - подача заявки (куда?)

  - Лечение и реабилитация

    - обращение в мед. орг.

  - Льготы для детей

- Обращение/помощь

  - Вызов сиделки

  - Разовое обращение к волонтерам (отправить документы, почту, домашние проблемы: уборка, готовка и т.д.)

  - Запись к врачу

  - Телемедицина - online общение с врачом на портале (консультация врача)

  - Обращение к юристам

- Работа и Досуг (карта организаций)

  - Биржа вакансий

  - Образование (государственное)

  - Дополнительное образование

  - Курсы

- Доступная среда (карта со списком организаций+построение маршрутов к ним+подать заявку о проблеме)

  - Заказ такси

  - Бронь отелей/съём квартир

  - Мед. организации

  - Оборудованные зоны отдыха

- Общение и знакомство

  - Переписка и создание групп по интересам

  - Информация о проводимых мероприятий для целевой группы

  - Рекомендации между пользователями в соответствии с данными о человеке

2. Детальный  перечень  функций  и  ожидаемых  характеристик  решения  изложен  в следующих документах, направленных Оператору в рамках конкурсного отбора:

- Архитектура и характеристика основных блоков программного обеспечения. Документ-Архитектура и основные блоки приложения для людей с ОВЗ.pdf

Изменение заявленных в указанных документах функций и характеристик по ходу проекта допускается с  учетом  полученной  обратной  связи  от  клиентов  или  потенциальных  клиентов решения.  Вносимые  изменения  оформляются  путем  утверждения  новой редакции соответствующего  документа  с  приложением  документа,  описывающего  содержание  изменений, причин  их  внесения  и  влияние  на  смету  реализации  проекта.  Отказ от заявленных в  пункте  1 функций  и  характеристик  или  их  изменение  допускаются  только  по  согласованию  с  фондом  и должны сопровождаться перерасчетом сметы реализации проекта.

Этап 1. Срок реализации с «01» ноября 2022 года по «30» июля 2023 года

| № | Описание мероприятия * | Количество планируемых человеко-часов ** | Результат | Подтверждающие документы *** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка архитектуры мобильного приложения | 395 | Функциональные схемы работы мобильного приложения и его компонентов в Miro | Отчет по выполненным работам |
| 2 | Разработка дизайна мобильного приложения | 880 | Дизайн-макеты экранов приложения в Figma |  |
| 3 | Разработка Frontend части мобильного приложения и основные модули системы на стороне Backend части. | 3440 | Разработанные страницы приложения. Работоспособность основных функциональных модулей |  |
| 4 | Разработка Backend части мобильного приложения и связывание с Frontend. Разработка интеграцией для работы отдельного функционала | 3040 | Разработанный полноценный функционал проекта без учета функциональных элементов, для которых необходима интеграция со сторонними сервисами (например Госуслуги) |  |
|  | Итого | Итого человеко-часов 7755 |  |  |

Этап 2. Срок реализации с «01» августа 2023 года по «31» октября 2023 года

| № | Описание мероприятия * | Количество планируемых человеко-часов ** | Результат | Подтверждающие документы *** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компонентное, интеграционное и системное тестирование. Дебаг. | 1760 | Пакет тестов | Отчет по выполненным работам |
| 2 | Приёмочное тестирование | 880 | Заключение о соответствии заявленным требованиям к программному продукту |  |
|  | Итого | Итого человеко-часов 2640 |  |  |

* Перечисляются только мероприятия по созданию конкретных частей решений (модулей, функций и т.д.), описанных в технической документации по проекту (например, «Создание модуля А»), с фиксацией конкретного проверяемого результата (например, «Модуль создан в соответствии с требованиями ТЗ»).

**По каждому  мероприятию  указывается общее  количество планируемых  человеко-часов  в  рамках  этапа,  вне зависимости от окладов и  ролей в проекте. Общее количество планируемых человеко-часов по всем мероприятиям должно быть равно сумме заявленных часов в расшифровке сметы по ролям в проекте и функционалу работников.

При выполнении мероприятий работниками участника отбора и сторонними организациями, человеко-часы отражаются только по части  результата,  который  должен  быть  создан  работниками участника отбора.  Если  по  одному  из  мероприятий  предусмотрены работы только сторонними организациями, то количество человеко-часов не ставится.

***Одним документом могут подтверждаться результаты сразу нескольких мероприятий. В этом случае целесообразно их группировать путем объединения ячеек.

____________________________________________    ________________

(ФИО, должность руководителя организации/ФИО индивидуального предпринимателя)         (подпись, печать (при наличии))